לשכת מבקר העירייה

# פרוטוקול מס' 5/19

## פרוטוקול מישיבת הוועדה לענייני ביקורת שהתקיימה ב- 15.9.19 בנושא:

## הקמת פארק אשדוד ים

נוכחים: ד"ר אלי לחמני - יו"ר הועדה

עו"ד אלי נכט - חבר הוועדה

מר עודד לוי – גזבר העירייה

רו"ח עופר דרי - מנכ"ל חופית

רו"ח אדי בן ליש – מנכ"ל חופית לשעבר

רו"ח יפה אלבז – מבקרת פנים, חופית

עו"ד רוני עמיר - יועץ משפטי

מר שלמה בן עזרא – מבקר העירייה

רו"ח תמיר בראנץ – סגן מבקר העירייה

### כללי -

דו"ח הביקורת מציג כשל מערכות כללי, הן באופן ניהול הפרוייקט על ידי החברה והן באופן הפיקוח של העירייה על ביצועו. הועדה רואה בחומרה את חוסר הפיקוח והבקרה של הגופים שהיו אמורים לפקח על ביצוע הפרוייקט, דבר שגרם להוצאה ציבורית מיותרת בהיקף של מיליוני שקלים.

#### 1. החלטה מס' 25-19- ביקורת על פרוייקט הנדסי

ועדת הביקורת ממליצה למבקר העירייה לערוך ביקורת על פרוייקט הנדסי ככל שניתן בסמוך לסיום הפרוייקט. התקציב לביצוע הביקורת על פרוייקט הנדסי יהיה ככל שניתן מתקציב הפרוייקט.

#### 2. החלטה מס' 26-19 - ליקויים בתכנון התקציב

הביקורת רואה בחומרה את הגידול בהיקף התקציב, שהוקצה להקמת הפארק, החל מהאומדן ראשוני ע"ס 51 מיליון ₪ ועד לחשבון הסופי בסך כ- 98 מיליון ₪.

החלטה - לא יקבע אומדן לפרוייקט מבלי שתוצג למקבלי ההחלטות תוכנית מפורטת הכוללת את כל מרכיבי הפרוייקט ואת עלותם.

#### 3. החלטה מס' 27-19 - ביצוע פרוייקט באמצעות חברות בנות

בעת ביצוע הפרוייקט ההנדסי באמצעות חברת בת עירונית, התוכנית המפורטת שהוכנה ע"י המתכננים מטעם החברה תועבר לבדיקה ולאישור של הגורמים המקצועיים בעירייה, לרבות מנהל אגף פרוייקטים וגזבר העירייה.

#### 4. החלטה מס' 28-19 - פיקוח דירקטוריון חופית

ועדת הביקורת רואה בחומרה את התפקוד הלקוי של דירקטוריון חופית, בכך שלא קיבל החלטה מסודרת על ביצוע הפרוייקט ובכך שלא דרש לקבל מידע בזמן אמת על החריגה מהתקציב. דבר זה מנוגד לחובתו של הדירקטוריון לקיים פיקוח על פעילות החברה.

החלטה - ועדת הביקורת המליצה לחברה להגדיר בנוהל את תפקידי הדירקטוריון, לרבות חובותיו ואחריותו. תהליך קבלת ההחלטות בו וסדרי הדיווח של מנכ"ל החברה.

#### 5. החלטה מס' 29-19 - פיקוח העירייה על פרוייקט הנדסי

הביקורת רואה בחומרה את היעדר הפיקוח מטעם העירייה על הניהול הכספי על הפרוייקט.

כמו כן, ועדת הביקורת רואה בחומרה את אי התכנסותה של ועדת ההיגוי.

החלטה - פרוייקט הנדסי המבוצע על ידי חברה עירונית, יפוקח על ידי אגף פרוייקטים הן בהיבט של הניהול הכספי והן בהיבט ההנדסי.

אם מונתה לפרוייקט ועדת היגוי, עליה להתכנס ולפקח על ביצוע הפרוייקט, לרבות מתן אישור לביצוע שינויים ומתן אישור להגדלת התקציב.

#### 6. החלטה מס' 30-19 - שימוש בתב"ר לאירועי הפתיחה

יש להשתמש בכספי התקציב שנועד להקמת פרוייקט הנדסי רק לתשלום ההוצאות בגין הקמתו, ולא ניתן להשתמש בו למימון הוצאות השייכות לתקציב השוטף (כגון קיום אירועים).

#### 7. החלטה מס' 31-19 - התקשרות בניגוד לתקנות המכרזים

הועדה רואה בחומרה רבה את חריגות החברה מתקנות המכרזים ואת ההתקשרויות עם קבלנים ללא מכרז.

החלטה - חריגה בשיעור של למעלה מ- 10% בהוצאות ההקמה של הפרוייקט המבוצע ע"י חברה עירונית, תובא לאישור מנכ"ל העירייה וגזבר העירייה. כמו כן, כל התקשרות שלדעת החברה העירונית ניתן לבצע ללא מכרז, תובא לאישור היועץ המשפטי של העירייה.

#### 8. החלטה מס' 32-19 - מתן תשלומים עודפים לקבלן

הועדה ממליצה להעביר את הממצאים שהעלתה הביקורת ליועמ"ש לעירייה, על מנת שיבחן מהן הפעולות שעל העירייה לבצע במטרה לתבוע את הכספים העודפים ששולמו לקבלן.

#### 9. החלטה מס' 33-19 מכירת עודפי העפר

בכל פרוייקט הנדסי שיש בו עודפי עפר, על אגף הפרוייקטים לערוך מאזן של השימוש בעפר במהלך הפרוייקט. עודפי עפר שיוצאו מחוץ לאתר ימדדו באופן מדוייק, לרבות רישום סוג העפר ומקום הפינוי.

#### 10. החלטה מס' 34-19 - תשלומים ששולמו לחברה העירונית

על החברה העירונית "חופית" להשיב לקופת העירייה את התמורה שהתקבלה בגין מכירת החול לקבלן.

#### 11. החלטה מס' 35-19 - תוכניות AS-MAID

בעת הקבלה של פרוייקט הנדסי, תבצע העירייה בדיקה של תוכניות ה- AS-MAID על ידי בודק מטעמה, במטרה לוודא את התאמת ה- AS-MAID הן לתכנון והן למצב הקיים בשטח.

ד"ר אלי לחמני- עו"ד (רו"ח)						שלמה בן עזרא

יו"ר ועדת הביקורת						 מבקר העירייה